用户需求书

- 采购人需求

- 项目名称：广东科学中心2022年度零星项目造价咨询服务

- 服务类别：建筑、展项等零星工程（2万以上）造价预算编制或审核、结算审核等相关咨询服务。

- 项目地点：广东科学中心

- 服务期限：2022年2月1日—2022年12月31日

- 项目预算金额：25万元。

- 服务要求：

- 供应商应熟悉国家、省、市有关部门关于财政投资及造价管理方面的法律、法规及相关政策，并有丰富的预、结算编审经验。

- 供应商应根据有关规定，本着为政府合理节约投资的原则，科学、客观、公正地开展编审工作；同时按采购人的要求，按时按质提供编制成果或审核报告，对编制成果或审核报告的真实性、准确性负责，并负有保密责任。

- 供应商须确保参与本采购项目服务团队人员稳定和专职专责。

- 供应商提供服务团队人员应满足以下要求或具有更优的条件：

- ①　专业类别齐全，具有相应中级或以上级别专业职称及资格证书。

- ②　专业类别包括土建、安装、装饰、市政、园林绿化等专业。

- ③　专职服务于采购人业务，其中：注册造价工程师数量应达到 1 人及以上；其他人员均应依法具有建设工程造价员资格证书（含行业内部造价员证） 或相应造价从业资格证书。

- ④　供应商需提供上述专职从事编审工作的人员名单，人员更换需书面告知采购人，未经采购人同意不得更换。

- 供应商具有良好的市场诚信、商业信誉和健全的财务会计制度，具有健全的组织机构，完善的内部规章制度和严格的质量保证体系，拥有足够的人力、财力和服务能力等资源保证按时按质按量完成委托的造价咨询业务，具备相应的硬件、软件、交通支持。

- 供应商必须独立完成采购人委托的编审任务，不得将编审业务转让给第三方完成，并能按采购人的要求定期做好已完成项目的相关资料的移交和归档工作。

- 服务响应要求：供应商必须向采购人指定工作负责人，与采购人联系接收有关资料，并在接收资料后 1 个工作日内开始计算审核时间。

- 供应商必须严格遵守采购人提出的各项规章制度和廉政纪律要求。

- 供应商应提供企业内部管理规章制度内容（包括企业内部工作流程；企业内部质量控制体系、企业内部业务档案管理制度、企业内部财务管理制度等）。

- 供应商应配备满足造价咨询服务所需的软、硬件及一切相关的书籍、文件等资料。

- 审核时限要求：一般情况下，供应商在收齐编审项目主要资料之日起按下表规定的时限内出具评审初步意见。

| - 序号 | - 编制或审核预算、结算项目规模 | - 时限要求(天) |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 100万元以下（含100万元） | - 7 天 |
| - 2 | - 100万元至500万元（含500万元） | - 15 天 |
| - 3 | - 500万元以上项目 | - 25 天 |

- 注：1） 如因特殊情况需加快工作进度的，供应商应采取切实有效的措施满足采购人的合理要求。

- 2）特大型项目的概、预、结算编审，可根据实际情况，经采购人批准后适当延长审核时间。

- 3）以上时限为完成造价成果文件的初稿时间，包括现场勘察、不含对数及复核后的修改时间。

- 档案管理要求：供应商应建立严格的项目档案管理制度，完整、准确、真实地反映和记录项目编审的情况，做好资料的归集、存档和保管工作，并移交采购人（含电子档案）。

- 供应商资格要求

- 供应商具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照或事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书，按国家法律经营；具有工程造价咨询企业资质证书。

- 供应商拟派项目负责人须具备有效的注册造价工程师或注册一级造价工程师注册证，注册专业为土木建筑工程专业或安装工程专业，且在本单位注册。

- 注：有效的注册造价工程师指根据原人事部、原建设部发布的《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得的造价工程师执业资格，并经注册且在有效期内；有效的注册一级造价工程师资格指根据住房城乡建设部、交通运输部、水利部、人力资源社会保障部发布的《造价工程师职业资格制度规定》、《造价工程师职业资格考试实施办法》（建人〔2018〕]67号）取得的一级造价工程师职业资格，并经注册且在有效期内。

- 本次采购不接受联合体。

- 报价文件要求

- 收费依据：按照广东省建设工程造价咨询服务收费项目和收费标准表（粤价函〔2011〕742号）号文要求，根据项目特征情况进行综合考虑计算，

- 本次年度造价咨询服务费不以项目个数，仅按年度累计审核项目总额约3000万元（上下浮动10%）的规模（其中50万元以下零星小额项目数量占比为主的情况，详见附表1），以及每周2天安排至少一名工程造价中级资格以上的造价人员定期驻场服务（定期驻场服务天数暂按11个月*4周*每周2天=88天计算）的要求进行报价，报价为暂定固定总价形式：（3000万总额*综合费率）+（88天数*驻场人工综合单价）报价。

| - 附表1 | - 广东科学中心零星项目造价咨询审核情况表（2019-2021） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 年份 | - 送审项目数量 |  |  |  | - 送审项目累计金额(元) |
|  | - 50万元以下 | - 50-100万元 | - 100万以上 | - 合计 |  |
| - 2019 | - 52 | - 4 | - 10 | - 66 | - 44,000,976.39 |
| - 2020 | - 50 | - 8 | - 7 | - 65 | - 31,259,807.27 |
| - 2021 | - 75 | - 11 | - 5 | - 91 | - 38,314,443.57 |

- 驻场人员应服从采购人管理和工作分配，具体以合同要求为准。采购人仅提供驻场人员办公场地，其他如办公设备、办公用品、就餐等自行解决，费用已包含在合同价款内。驻场人员每周驻场办公时间以采购人通知为准。

- 项目结算方式：服务计费是基于壹年期内编制或审核造价累计总价在人民币3000万元以内。当累计总价在3000万元的正负10%以内，该部分咨询服务费不作调整；当累计总价在3000万元的正负10%以外的，该部分咨询服务费按合同约定的综合费率进行相应调整，驻场人员费用按实际驻场天数进行结算。

- 若同一项目的预算、结算均由供应商编制或审核，则结算审核服务费仅计算一次项目总价，即取项目预算或结算审核中较大造价作为对应咨询服务工作量的计算依据。

- 以上费用包含供应商因开展有关造价咨询和相关服务工作所产生的一切费用开支。除此以外，供应商不得以任何理由要求采购人支付任何其他费用。

- 报价文件要求：

- 供应商按要求提供报价文件一式三份，统一A4纸装订成册（封面、报价页及骑缝需加盖公章），并提供电子版。提供的报价文件包括但不下限于以下资料：

- 营业执照副本复印件及工程造价咨询资质复印件等相关证明材料；

- 造价咨询服务工作方案（含报价）：按照对广东科学中心零星项目造价咨询工作的理解，提出认为做好造价咨询工作的基本要点，服务团队配置及服务承诺等。工作方案需简明扼要、以列举要点的方式列出。

- 近三年项目业绩情况。

- 报价文件需密封装订后加盖公章，封面提供联系方式，送达或快递至广东科学中心（地址：广州市番禺区大学城科普路168号学术交流中心前台）。

- 评审办法

1.本次评审采用综合评分法。

2.供应商资格审查和符合性审查

供应商是否符合资格要求条件。

3.技术、商务及价格评审

3.1评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

| 评分项目 | 技术商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 分值 | 75 | 25 |

3.2技术商务评审

技术商务评分项明细及各单项所占权重详见附表2：《技术商务评审表》；

3.3价格评审

3.1 计算价格评分：各有效报价供应商的评标价中，取最低者作为基准价，各有效报价供应商的价格评分统一按照下列公式计算：

价格评分＝（基准价÷评标价）×25

3.2评标总得分及统计：各评委的评分的算术平均值即为该报价供应商的技术商务评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将技术商务评分和价格评分相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

附表2：                         技术商务评审表

| 序号 | 评审分项 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 造价咨询服务工作方案 | 25 | - 工作方案完整，对项目需求理解准确，要点清晰，完全满足采购需求的，得25分； - 工作方案较完整，对项目需求理解较准确，要点较清晰，较能满足采购需求的，得20分； - 工作方案基本完整，对项目需求理解基本准确，要点基本清晰，基本满足采购需求的，得15分； - 工作方案不完整，对项目需求理解不准确，要点不清晰，不能满足采购需求的，得5分； - 不提供工作方案的，得0分。 |
| 2 | 业绩情况 | 20 | - 供应商自2018年1月以来所承担过类似年度工程造价咨询服务业绩每项得2分，本项最高得10分。（提供工程承建合同复印件，不提供不得分） - 供应商自2018年1月以来所承担过单项建筑项目工程造价咨询服务业绩每项得2分，本项最高得10分。（提供工程承建合同复印件，不提供不得分） |
| 3 | 拟投入服务团队的规模 | 30 | - 拟投入本项目专业技术人员的专业类别齐全（专业类别包括土建、安装、装饰专业），具有相应中级（或以上）级别专业职称或资格证书的，每提供1人得1分，最多得10分； - 其中拟投入本项目人员中一级造价工程师（土建或安装专业）满足达到1人，得5分，不满足不得分；每增加投入1名一级造价工程师的加3分，最多加6分；每增加投入1名二级（或以上）造价工程师的加2分，最多加4分，本项最多得15分 - 其中拟投入本项目驻场人员为工程造价中级资格专业或二级（或以上）造价工程师满足达到1人，得5分，不满足不得分。 - 注：报价文件内须同时提供以上人员的专业职称或资格证书复印件和近三个月中任意一个月的社保证明材料复印件，不提供不得分。 |
|  | 合计 | 75 |  |