广东科学中心2022春季停车场、广场树木复壮方案

内容一：

科学中心北停车场停车位中间隔离带小叶榕根据专业单位分析及绿化管养单位日常观察，树木缺乏肥水，根系生长受限且透水透气不良，加上原有基础土壤不佳，导致树木生长不尽人意。所以拟对北停车场隔离带内195棵细叶榕进行生长环境改造，促进树木生长，满足游客停车的荫蔽需求。

复壮方案如下:

- 人工开钻四个120毫米直径，深度45厘米的孔，每个孔放置联塑加厚Φ110PVC给水管。

- 外运挖出的石块等垃圾。

- 每15天灌根一次复合肥+有机液肥。

- 埋施杀虫药。

- 费用表（细叶榕195棵）

| - 项目 | - 品牌 | - 规格 | - 单位 | - 数量 | - 单价/元 | - 总价/元 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 钻孔pvc给水管 | - 联塑 | - 直径11cm长50cm | - 节 | - 780 | - 33 | - 25740 | - 每棵树钻孔4个 |
| - 施从安 | - 琳海 |  | - 公斤 | - 195 | - 12 | - 2340 | 药肥防控刺吸式害虫和地下害虫，一次性穴施，每树1公斤，保证药效一年。 |
| - 粒粒橙 | - 琳海 |  | - 公斤 | - 780 | - 4.5 | - 3510 | - 肥料兼调节土壤，分8次施放，每次每树0.5公斤 |
| - 沃菌宝 | - 琳海 |  | - 公升 | - 312 | - 36 | - 11232 | - 有机菌肥，兑水100倍灌根，分8次施放，每次每树0.2公升 |
| - 垃圾外运 |  |  | - 次 | - 1 | - 450 | - 450 |  |
| - 人员工资 |  |  | - 人次 | - 12 | - 220 | - 2640 |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  | - 45912 |  |

- 说明:钻孔数量195棵×4个=780个.肥料数量如表:粒粒橙195棵×0.5公斤×8次=780公斤，以此类推。

内容二：

东科学中心北二北三停车场区域停车位内290颗小叶榕，经过复壮已经有明显改观，但是在日常养护中发现树头表层土壤肥力不够，透水透气仍需加强，为了达到更好的生长效果，为游客提供一个舒适的停车环境。

复壮方案如下:

- 清除树头下表层10厘米碎石，回填覆盖10厘米塘泥后覆盖绿网。

- 人工开钻两个120毫米宽45厘米深的孔，放置联塑加厚Φ110PVC给水管。

- 3、每15天灌根一次复合肥+有机液肥。

- 4、清运产生的石块等垃圾。

- 5、埋施杀虫药。

- 费用表（细叶榕290棵）

| - 项目 | - 品牌 | - 规格 | - 单位 | - 数量 | - 单价/元 | - 总价/元 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 钻孔pvc给水管 | - 联塑 | - 直径11cm长50cm | - 节 | - 580 | - 33 | - 19140 | - 每棵树钻孔2个 |
| - 施从安 | - 琳海 |  | - 公斤 | - 290 | - 12 | - 3480 | 药肥防控刺吸式害虫和地下害虫，一次性穴施，每树1公斤，保证药效一年。 |
| - 粒粒橙 | - 琳海 |  | - 公斤 | - 1160 | - 4.5 | - 5220 | - 肥料兼调节土壤，分8次施放，每次每树0.5公斤 |
| - 沃菌宝 | - 琳海 |  | - 公升 | - 464 | - 36 | - 16704 | - 有机菌肥，兑水100倍灌根，分8次施放，每次每树0.2公升 |
| - 垃圾外运 |  |  | - 次 | - 1 | - 450 | - 450 |  |
| - 人员工资 |  |  | - 人次 | - 18 | - 220 | - 3960 |  |
| - 碎石清理及外运 |  |  | - 次 | - 1 | - 450 | - 450 |  |
| - 绿网 |  |  | - ㎡ | - 1160 | - 1.6 | - 1856 | - 每个树池4㎡(含损耗) |
| - 塘泥 |  |  | - 立方 | - 65.25 | - 780 | - 50895 | - 每棵树0.225立方 |
| - 合计 |  |  |  |  |  | - 102155 |  |

- 说明:塘泥数量290棵小叶榕×每棵树头需覆盖约0.225立方=65.25立方

- 绿网数量290棵小叶榕×每个树头所需覆盖绿网4平方(含损耗)=1160平方

内容三：

科学中心北广场、南广场、东广场共121棵凤凰木，种植在树池当中，生长空间极其有限，树池中还种满地被驳骨丹抢夺养分，亟需复壮，需要定期大量穴施追加复合肥及有机液肥，引根壮苗，达到夏季时节花红叶绿长势旺盛。

复壮方案如下:

- 树池四角钻孔。

- 每15天灌根一次复合肥+有机液肥。

- 埋施杀虫药。

- 费用表（凤凰木121棵）

| - 项目 | - 品牌 | - 规格 | - 单位 | - 数量 | - 单价/元 | - 总价/元 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 树池钻孔 |  | - 直径8cm深45cm | - 个 | - 484 |  |  | - 每棵树钻孔4个 |
| - 施从安 | - 琳海 |  | - 公斤 | - 121 | - 15 | - 1815 | - 缓释型药肥防控刺吸式害虫和地下害虫，一次性穴施，每树1公斤，保证药效一年。 |
| - 粒粒橙 | - 琳海 |  | - 公斤 | - 484 | - 4.5 | - 2178 | - 肥料兼调节土壤，分8次施放，每次每树0.5公斤 |
| - 沃菌宝 | - 琳海 |  | - 公升 | - 193.6 | - 36 | - 6969.6 | - 有机菌肥，兑水100倍灌根，分8次施放，每次每树0.2公升 |
| - 人员工资 |  |  | - 人次 | - 16 | - 220 | - 3520 |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  | - 14482.6 |  |

- 内容四:

- 为提升交流中心周边环境在交流中心门口东侧改种黄金叶，并对周边6棵行道树进行修剪。

- 施工方案如下:

- 对指定6棵行道树修剪。

- 种植黄金叶。

- 施工垃圾清运。

| 项目 | 规格 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行道树修剪 | 胸径25cm-55cm高度12米 | 6棵 | 780 | 4680 | 含垃圾清运 |
| 黄金叶 | 高度6cm | 98平方 | 123 | 12054 | 含人工 |
| 合计 |  |  |  | 16734 |  |

内容五:

为更好的提升中心绿化环境，对主要路段和所以长势较差绿植进行施肥

计划表如下:

| 序号 | 地点 | 品牌 | 数量/公斤 | 单价/元 | 总价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流中心周边 | 琳海粒粒橙 | 320 | 4.5 | 1440 |  |
| 2 | 北广场 | 琳海粒粒橙 | 450 | 4.5 | 2025 |  |
| 3 | 南广场周边 | 琳海粒粒橙 | 300 | 4.5 | 1350 |  |
| 4 | 环湖路 | 琳海粒粒橙 | 280 | 4.5 | 1260 |  |
| 5 | 茶花园 | 琳海粒粒橙 | 180 | 4.5 | 810 |  |
| 6 | 西北口周边 | 琳海粒粒橙 | 270 | 4.5 | 1215 |  |
| 7 | 东广场 | 琳海粒粒橙 | 200 | 4.5 | 900 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 9000 |  |

说明:此批肥料将从4月份开始每个月施一次至9月份分六次施完。