用 户 需 求 书

一、项目基本情况

为进一步讲好中心科普服务故事，做好观众参观前的服务信息及科普内容展示宣传，现对广东科学中主楼一楼游服中心区域二面空白展墙进行装饰。

二、采购范围

根据展墙装饰设计效果图及制作说明进行深化设计，提供深化设计图纸，完成装饰制作、安装。

三、供应商要求

1、投标方需根据项目整体实施进度，提供项目实施的初步组织架构及人员配备方案。对参加本项目的团队成员在本项目中所承担的具体角色和任务的说明。

2、项目经理需具有5年以上项目统筹经验，主要项目成员需具有3年以上的相关工作经验。具有专业摄影团队实施项目中的拍摄部分。

3、近5年内须具备大型场馆或展览的相关施工经验，并能提供相关佐证文件。

四、工期要求

1、需求沟通：在确定供应商后3个工作日内完成深化设计方案。

2、物料制作及安装：在设计方案确认后10个工作日内完成制作与安装。

3、安装完成后可接受甲方细微局部调整，并在7个工作日内完成调整并通过验收。

三、项目具体要求

1、整体效果必须跟效果图一致，所有的收边必须做到工整，不可有明显瑕疵。

2、所有的图片必须采用机片UV高清喷印，水晶字必须做到可以无痕更换。

3、所有的材料必须符合国家装修施工的安全规定，且有出厂合格证明，如无出厂合格证明将视为无效施工，必须重新整改，整改产生的费用由供应商全部承担。

4、质保期为1年，维保期间若因工艺等原因造成物料损坏的，24小时内到达现场提供维护更新。

附件：展墙装饰效果图及制作说明