广东科学中心修缮改造项目

概算编制服务采购需求

一、项目名称：广东科学中心修缮改造项目概算编制服务

二、项目概况

广东科学中心修缮改造项目估算总投资18329.68万元，包括工程费15533.70万元、工程建设其他费用1923.14万元、预备费872.84万元。本项目主体建筑面积12.6万㎡，涉及修缮改造主要内容为：

1、科学中心主楼修缮改造内容包括场馆主楼建筑和相关设施安全修缮及相关设施更新升级

柔性PVC屋面漏水处理与屋面光伏发电示范区建设；屋面重新安装防雷带；主楼玻璃屋面、球幕影院玻璃屋面和屋面遮阳板面层铝板结构胶更换；主楼亲水平台钢结构钢架防火、防腐处理；主楼中庭屋面遮阳板钢结构防锈油漆处理；机电系统维修及升级改造；火灾自动报警系统主设备升级改造；消防联动控制系统前端升级改造；主建筑周边地面、道路修复等。

2、展厅展项、科普教育、科技影院及信息化服务系统

（1）展厅展览更新改造，包括“飞天之梦”展馆展项和布展更新改造、“绿色家园”展馆展项和布展更新改造、“岭南科技纵横”展馆展项和布展更新改造、“世博广东馆”拆除及建筑修复、二楼临时展厅改造等。

（2）科普教育功能提升改造

包括开放实验室和科学探究工作坊更新改造和科普讲解报告厅改造。

（3）科技影院升级改造

包括球幕影院和3D巨幕影院的升级改造。

（4）场馆信息化支撑技术和设备进行升级改造。

3、室外工程建设

人工湖生态及循环系统修复改造。

三、服务范围及服务费

1、对修缮改造项目提供概算编制工作，以及概算审定过程中的跟踪、修编等后续服务。

2、本项目服务报价为总价包干，包含供应商为完成本项服务所发生的一切费用。由于本修缮项目包含数个子项目，各单项工程按计划先后实施，其概算所需资料需要逐步提供、完善，但修缮项目必须整体申报概算审批，因此服务周期需根据项目进展进行调整，且委托人不因此增加任何费用。

四、服务工期及工作要求：

1、本项目服务工期：自合同签订后至最终取得审批部门对本项目概算的同意批复止，其中各单项工程概算编制完成并汇总完成时间预计180日历天。

2、供应商应熟悉概算编制方法，熟悉财政投资项目概算申报审批流程。

3、供应商应现场勘察，实际了解项目情况。拟派本项目的造价咨询项目负责人、专业造价人员及相关工作人员不少于10人，其中项目负责人具有工程类高级或以上职称且具有国家一级注册造价工程师资格；专业造价人员配置两名一级注册造价工程师（建筑工程和安装工程专业各一名），4名二级注册造价工程师（建筑工程和安装工程专业各两名），其他工作人员若干名。

4、本项目总概算汇总期间，安排专业造价人员每周不少于一天驻项目现场办公，为采购人收集项目概算所需要的资料提供专业指导意见及实施办法，组织相关专业造价人员及时编制各单项工程概算并汇总总概算。

5、项目团队各专业人员须配合委托人向主管部门申报概算，并就主管部门提出的专业问题提供技术支持或解决办法或修正概算。

五、供应商资质要求

1、供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供书面声明函。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供书面声明函。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供书面声明函。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供书面声明函。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）；

2、供应商2020年1月1日至今承接过财政投资项目概算编制或审核的咨询服务项目。

六、成果交付、项目验收

1、成果文件内容须严格按照国家和省、市有关财政、财务、基建管理、工程造价的法规、政策文件的有关规定、以及采购人有关投资管控与造价管理的相关规定和对造价咨询成果文件的要求，本着合理、合规节约投资的原则，客观、公正地开展财政投资项目造价咨询工作，按时保质保量提供造价咨询服务，对造价咨询成果的真实性、准确性、完整性、合法性、合理性负责，并负有保密责任。

2、成交供应商需根据概算评审及报批需要向采购人提交足够数量的项目报审材料，包括文本文件及相应的计算机文件等。

3、成交供应商应在完成服务项目后向采购人提交项目成果一式6份书面概算报告，成果包括文本文件、相关纸质材料，以及相应的计算机电子文件一式一份。

4、项目总实施（包括项目成果评审）以项目最终成果报告获得政府主管部门批准/批复同意为最终完成标志。

七、报价文件编制要求

1、所有复印件（企业营业执照、资质文件、项目负责人职称等）需加盖公章；

2、单位业绩证明（需提供中标书或委托书、合同等证明复印件）；

3、供应商服务报价表；

4、供应商认为有必要提交的其它资料或需要说明的其它问题。