城轨科学中心站还建项目

工程造价咨询服务采购需求

一、项目名称：

城轨科学中心站还建项目工程造价咨询服务

二、项目概况

1、工程建设规模：本项目主要针对广佛环线(广州南站至白云机场)科学中心站进行场地恢复，范围主要为正门广场和南北广场等区域，项目总面积约11万平方米（具体以施工图纸为准），包括园建工程、建筑结构工程、绿化工程、给排水工程和室外电气安装工程等。

2、建筑安装工程费用约5100万元。

三、服务范围及服务费

1、根据国家及广东省、广州市的相关法律、法规、工程定额及文件的规定，结合市场价格，对城轨科学中心站还建项目提供施工阶段全过程造价咨询服务，包括但不限于以下内容：包括本项目的施工图预算评审阶段、施工过程阶段、结算阶段等造价咨询全过程投资控制工作。

2、本项目服务报价为总价包干，包含供应商为完成本项服务所发生的一切费用。由于本项目根据场地移交时间先后逐步实施，因此服务周期需根据项目进展进行调整，委托人不因此增加任何费用。

四、服务工期及工作要求

1、本项目服务工期：自合同签订后至竣工结算审核完成止，预计服务工期365日历天。

2、供应商应熟悉项目造价咨询全过程管理规程，有类似项目服务经验。

3、供应商应现场勘察，实际了解项目情况，拟派本项目的造价咨询项目负责人、专业造价人员及相关工作人员不少于10人，其中项目负责人具有工程类高级或以上职称且具有国家一级注册造价工程师资格；专业造价人员配置两名一级注册造价工程师（建筑工程和安装工程专业各一名），4名二级注册造价工程师（建筑工程和安装工程专业各两名），其他工作人员若干名。

4、本项目施工过程阶段需安排注册造价工程师每周不少于一天驻项目现场办公，为采购人提供专业指导意见及实施办法，组织相关专业造价人员完成咨询工作。

五、供应商资质要求

1、供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供书面声明函。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供书面声明函。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供书面声明函。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供书面声明函。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）；

2、供应商2020年1月1日至今承接过项目全过程咨询服务服务项目业绩。

六、各阶段主要工作内容

| 序号 | 阶段 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工图预算评审阶段 | 1.负责按采购人要求编制各类造价管理文件，进行市场调查、询价或预估价格 2.提供工程造价政策、材料、设备价格信息等工程造价信息咨询服务 3.审核工程量清单及预算价，提供主要材料设备参考品牌表 4.采购人对提供设计方案进行造价分析，提供设计方案优化建议 |
| 2 | 施工过程阶段 | 1.负责按采购人要求制定现场造价管理的流程与办法，包括工程变更程序、工程款支付程序等 2.负责施工过程造价控制，审核工程量与进度款，审核工程款用款计划等 3.协助与第三方的合同索赔处理，参与合同变更谈判，处理合同变更，向采购人采购人提供专业咨询意见 4.协助采购人召开造价控制会议，集中会审现场签证、工程变更的工程量和造价预算，审核变更价款等 5. 负责定期召开造价控制会议，集中会审现场签证、工程变更的工程量和造价预算，确认变更价款。 6. 发生现场签证时，须与采购人、工程监理、施工单位一起进行工程量现场核查，各方签认后作为签证依据。 |
| 3 | 结算阶段 | 1.按采购人要求编制结算管理文件，协助采购人组织推进竣工结算工作 2.审核工程竣工结算，完成工程结算审核工作。 3.负责收集和整理结算依据资料，收集有关工程费用方面的签证资料，核对单据并及时归档 4.协助采购人处理与承包人的有关结算纠纷 |
| 备注： 1、为实现项目的投资控制目标，由造价咨询单位安排本项目所需专业造价人员组成项目组。 2、项目负责人、技术负责人可为一人，项目负责人需定期参加工程例会，参加采购人组织与造价有关的专题会议并提出专业意见，造价咨询单位总部按采购人的要求提供技术支持。 3、施工过程阶段造价咨询单位安排一名具有二级注册造价工程师资格以上的人员每周不少于一天驻项目现场办公驻场，驻场人员应服从采购人管理和工作分配，具体以合同要求为准。采购人仅提供驻场人员办公场地，其他如办公设备、办公用品、就餐、住宿等由造价咨询单位自行解决，费用已包含在合同价款内。 4、造价咨询单位需在采购人要求的期限内完成各项工作内容，如未按要求完成的，采购人有权进行相应处罚，且采购人有权根据工作实际情况调整工作内容，成交供应商须无条件服从。 |  |  |

七、报价文件编制要求

1、所有复印件（企业营业执照、资质文件、项目负责人职称等）需加盖公章；

2、单位业绩证明（需提供中标书或委托书、合同等证明复印件）；

3、供应商服务报价表；

4、供应商认为有必要提交的其它资料或需要说明的其它问题。